ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(НИУ «БелГУ»)

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра информационных и робототехнических систем

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

по дисциплине «Методы проектирования»

студента очной формы обучения

направления подготовки

09.03.02 Информационные системы и технологии

группы 12002409

Блинов Кирилл Игоревич

БЕЛГОРОД 2026

Техническое задание на разработку автоматизированной
информационной системы «Туристическая фирма»

1.Введение

Под автоматизацией туристической фирмы подразумевается решение следующих задач: учёт клиентов и туров, оформление заявок, контроль оплаты и формирование отчётов. Менеджер выбирает тур по требованиям клиента, оформляет заявку и фиксирует подтверждение туроператора. Система предназначена для небольшой туристической фирмы и используется на одном рабочем месте.

2.Основание для разработки

Основанием для разработки является задание лабораторной работы №1 в рамках курса «Методы проектирования» НИУ «БелГУ». Тема разработки – автоматизированная информационная система «Туристическая фирма», условное обозначение ТФ-01. Структура ТЗ соответствует ГОСТ 19.201-78, указанному в методических указаниях.

3.Назначение разработки

Автоматизированная система предназначена для решения следующих задач:

- Хранение информации о клиентах, туроператорах и предлагаемых турах.

- Поиск и подбор туров по направлению, датам поездки и стоимости.

- Формирование и учёт заявок на туры.

- Учёт оплат и контроль задолженности клиентов.

- Формирование отчётов о заявках и продажах туров.

Эксплуатационное назначение системы – ежедневная работа менеджера туристической фирмы с общей базой клиентов, туров и заявок.

4.Требования к ПИ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

Система должна обеспечивать следующие функции:

1.Ввод, вывод, редактирование, хранение, печать и экспорт информации о клиентах:

- код клиента;

- ФИО клиента;

- номер телефона;

- адрес электронной почты.

2.Ввод, вывод, редактирование, хранение, печать и экспорт информации о туроператорах:

- код туроператора;

- наименование организации;

- телефон и адрес электронной почты.

3.Ввод, вывод, редактирование, хранение, печать и экспорт информации о турах:

- код и название тура;

- туроператор, страна, город и отель;

- даты начала и окончания тура;

- стоимость тура на одного туриста.

4.Ввод, вывод, редактирование, хранение, печать и экспорт информации о заявках:

- номер и дата заявки;

- клиент и выбранный тур;

- количество туристов и общая стоимость;

- статус заявки: новая, подтверждена, завершена, отменена;

- номер брони туроператора и срок полной оплаты.

Стоимость заявки рассчитывается как цена тура, умноженная на количество туристов, и сохраняется независимо от дальнейшего изменения цены в справочнике. Подтверждение брони вводится менеджером после получения ответа туроператора.

5.Ввод, вывод, редактирование, хранение, печать и экспорт информации об оплатах:

- номер операции и номер заявки;

- дата оплаты;

- внесённая сумма.

Задолженность по действующей заявке определяется как её стоимость за вычетом суммы оплат. При отмене заявки менеджер указывает сумму возврата; она не должна превышать ранее полученную оплату.

6.Поиск клиентов по ФИО и телефону, подбор туров по стране, датам и стоимости, отбор заявок по периоду и статусу.

Входной информацией системы является:

1.Регистрационная информация:

- сведения о клиентах и туроператорах;

- описания, сроки и стоимость туров.

2.Информация о заявках:

- выбранный тур, количество туристов и данные клиента;

- подтверждение бронирования от туроператора.

3.Информация об оплате:

- дата и сумма оплаты по заявке;

- сведения о возврате средств при отмене заявки.

Выходной информацией системы является:

1.Карточка заявки с данными клиента, тура, стоимости и оплаты.

2.Отчёты. Минимальный перечень формируемых отчётов следующий:

- список клиентов;

- список туров;

- список заявок за выбранный период;

- список оплат;

- задолженность клиентов.

При объёме базы до 10 000 заявок поиск и сохранение записи должны выполняться не более чем за 2 с, формирование отчёта – не более чем за 5 с.

4.2. Требования к надежности

Система должна:

- проводить контроль обязательных полей, дат, количества туристов и сумм;

- блокировать отрицательные суммы, неверные даты и оплату сверх стоимости заявки;

- обеспечивать целостность связей между клиентами, турами, заявками и оплатами;

- создавать резервную копию базы после рабочего дня и обеспечивать восстановление из неё не более чем за 15 мин.

После сбоя запуск системы должен выполняться в течение 5 мин после восстановления работоспособности компьютера. При восстановлении из копии допустима потеря изменений, внесённых после последнего копирования.

4.3. Условия эксплуатации

Использовать систему будет один менеджер с базовыми навыками работы на компьютере. Ввод информации должен осуществляться в унифицированных формах. Эксплуатация – в офисе при температуре от 15 до 30 °C и влажности от 30 до 75 % без конденсации, в пределах требований производителя ПК. Установку и резервное копирование выполняет сотрудник с навыками обслуживания компьютера.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

Настоящая система должна работать на персональном компьютере со следующими характеристиками:

- двухъядерный процессор с частотой не менее 2 ГГц;

- оперативная память не менее 4 ГБ;

- свободное место на диске не менее 1 ГБ;

- монитор с разрешением не менее 1280 × 720, клавиатура и мышь;

- принтер формата А4 для печати документов;

- отдельный носитель для резервной копии базы данных.

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

Система должна работать под управлением Windows 11. Для разработки используются Python 3, библиотека Tkinter и СУБД SQLite. Подключение к Интернету для работы системы не требуется.

Входные данные вводятся через формы программы, результаты выводятся на экран, печать и в CSV в кодировке UTF-8. Даты отображаются в формате ДД.ММ.ГГГГ, суммы – в рублях с двумя знаками после запятой. Связи таблиц определяются кодами записей. Доступ к базе ограничивается учётной записью Windows ответственного сотрудника.

4.6. Требования к маркировке и упаковке

Готовое ПИ и документация поставляются электронно в архиве TF-01_v1.0.zip либо на USB-носителе. Наименование и версия указываются в имени архива и в программе. Комплект документации должен быть подготовлен для печати на листах формата А4.

4.7. Требования к транспортированию и хранению

Требования к транспортированию и хранению ПИ соответствуют требованиям к выбранному носителю. Основная и резервная копии хранятся раздельно; исходный комплект программы и документации хранится не менее одного года.

4.8. Специальные требования

Интерфейс и сообщения системы должны быть на русском языке. Демонстрационная база должна содержать вымышленные данные.

5.Требования к программной документации

Программная документация должна содержать следующие документы (см. ГОСТ 19.101-77):

1.Программные документы:

- Спецификация (ГОСТ 19.202-78);

- Текст программы (ГОСТ 19.401-78);

- Описание программы (ГОСТ 19.402-78);

- Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79).

2.Эксплуатационные документы:

- Ведомость эксплуатационных документов (ГОСТ 19.507-79);

- Формуляр (ГОСТ 19.501-78);

- Описание применения (ГОСТ 19.502-78);

- Руководство системного программиста (ГОСТ 19.503-79);

- Руководство программиста (ГОСТ 19.504-79);

- Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79).

Требования к перечисленным документам не отличаются от требований, определённых в ЕСПД.

6.Технико-экономические показатели

Затраты на разработку сведены в таблицу 1.2. Расчёт является учебной оценкой: трудоёмкость – 48 ч при стоимости часа 300 руб.; отчисления условно приняты равными 30 % оплаты труда, накладные расходы – 20 %.

| Таблица 1.2 |  |
| --- | --- |
| Смета затрат на разработку ПО |  |
| Элементы затрат | Стоимость, руб. |
| Материальные затраты | 300 |
| Основная и дополнительная зарплата | 14 400 |
| Отчисления на социальные нужды | 4 320 |
| Затраты на оплату машинного времени | 500 |
| Амортизация инструментальных средства разработчика | 200 |
| Накладные расходы | 2 880 |
| Всего | 22 600 |

Предполагаемая годовая потребность – один комплект для одного рабочего места. При экономии 20 мин в день, 250 рабочих днях и стоимости часа 300 руб. годовой эффект составит 25 000 руб., срок окупаемости – около 10,8 месяца. Это плановые показатели.

Аналогом является «1С:Турагентство 8», включающее учёт заявок и взаиморасчётов. Экономическое преимущество разрабатываемой системы – отсутствие затрат на приобретение программной платформы и ограниченный состав функций для небольшой фирмы.

7.Стадии и этапы разработки

Общая продолжительность разработки и внедрения системы составляет 12 рабочих дней с момента утверждения ТЗ. Общая стоимость работ составляет 22 600 руб. График реализации проекта представлен в таблице 1.3. Исполнитель – Блинов Кирилл Игоревич.

На этапе технического задания подготавливается ТЗ; эскизного проекта – схема системы и макеты форм; технического проекта – описание структуры базы и алгоритмов; рабочего проекта – программный код и документация из раздела 5; внедрения – комплект поставки и протокол испытаний. Результаты этапов представляются преподавателю для согласования и утверждения.

| Таблица 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| График реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы реализации проекта | Рабочие дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С момента утверждения ТЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Разработка ПО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Техническое задание. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Эскизный проект. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Технический проект. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Рабочий проект. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Внедрение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подготовка рабочего места (используются имеющиеся технические средства). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Обучение менеджера работе с системой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Пробная эксплуатация системы менеджером под контролем разработчика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.Порядок контроля и приемки

По завершении работы разработчик предоставляет заказчику выполненную работу с актом приемки-сдачи работ и комплектом программной документации. В учебном проекте приёмку выполняет преподаватель.

Проводятся предварительные функциональные и приёмочные испытания: ввод клиентов, туров и заявок, подбор тура, изменение статуса, учёт оплаты, получение отчётов, проверка ошибочного ввода и восстановление базы из резервной копии. Проверяется время выполнения операций при 10 000 заявок.

Контрольный пример: цена тура – 30 000 руб., количество туристов – 2, стоимость заявки – 60 000 руб. После оплаты 20 000 руб. задолженность должна составить 40 000 руб., после доплаты 40 000 руб. – 0 руб.

Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения работы оценивает соответствие системы ТЗ и направляет разработчику подписанный акт или мотивированный отказ. Система принимается при выполнении требований разделов 4 и 5 и отсутствии ошибок, мешающих работе.

В случае мотивированного отказа составляется перечень необходимых доработок и сроков их выполнения. Разработчик устраняет выявленные недостатки в согласованный срок, но не более 20 дней, после чего проводятся повторные испытания.